# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

### a) Viết 2 Feature thuộc Epic

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến.

Feature 2: Quản lý lịch sử đặt suất ăn và chi phí hàng tháng.

### b) Viết 2 User Story

User Story 1 – Thuộc Feature 1:

Là nhân viên công ty, tôi muốn đặt suất ăn trực tuyến và chọn món trước 9h30, để tôi có thể đăng ký bữa trưa thuận tiện mà không cần ghi vào sổ giấy.

User Story 2 – Thuộc Feature 2:

Là nhân viên công ty, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn và tổng số tiền phải trả trong tháng, để tôi chủ động theo dõi chi phí ăn trưa của mình.

### c) Một Task kỹ thuật thuộc Epic

Task: Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu lưu thông tin nhân viên, thực đơn, đơn đặt suất ăn và chi phí.

Giải thích: Đây là Task kỹ thuật phục vụ quá trình phát triển hệ thống, không mô tả trực tiếp nhu cầu và giá trị mà người dùng mong muốn nhận được như User Story.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

### Story A

Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: Testable (Có thể kiểm thử).

Giải thích: Các yêu cầu “chạy nhanh”, “dễ dùng” và “hài lòng” chưa có tiêu chí đo lường cụ thể để kiểm thử và xác định mức độ hoàn thành.

Viết lại User Story:

Là nhân viên công ty, tôi muốn xem thực đơn và đặt suất ăn trong vòng 1 phút với các thao tác đơn giản, để tôi có thể đặt bữa trưa nhanh chóng và thuận tiện.

### Story B

Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: Small (Nhỏ gọn).

Giải thích: Story chứa quá nhiều chức năng như đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ, xuất báo cáo và đánh giá món ăn nên quá lớn để hoàn thành trong một Sprint.

Viết lại User Story:

Là nhân viên công ty, tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền cho bữa ăn mình không sử dụng.

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

User Story: Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn.

| Mã | Nội dung tiêu chí Given – When – Then |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt suất ăn và hiện tại vẫn trước 9h30 của ngày ăn. When: Nhân viên chọn chức năng hủy suất ăn. Then: Hệ thống hủy suất ăn thành công, cập nhật trạng thái đơn và không tính tiền suất ăn đó. |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt suất ăn và hiện tại đã quá 9h30 của ngày ăn. When: Nhân viên thực hiện thao tác hủy suất ăn. Then: Hệ thống từ chối yêu cầu hủy và thông báo đã quá thời hạn hủy suất ăn. |
| AC-03 | Given: Nhân viên chưa đặt suất ăn cho ngày được chọn. When: Nhân viên truy cập chức năng hủy suất ăn của ngày đó. Then: Hệ thống thông báo không có suất ăn nào để hủy và không thay đổi dữ liệu. |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

## a) Điền mức ưu tiên MoSCoW

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't |

Giải trình lựa chọn:

- SC-01 – Must: Đây là chức năng cốt lõi giúp nhân viên đặt suất ăn trực tuyến, thay thế sổ giấy và giải quyết vấn đề nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không thể đăng ký.

- SC-06 – Must: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ giúp xác định đúng nhân viên, bảo vệ thông tin cá nhân và hỗ trợ quản lý đơn đặt suất ăn chính xác.

SC-07 được xếp Won't vì việc chia sẻ thực đơn lên fanpage không trực tiếp giải quyết các vấn đề cấp thiết của quy trình đặt cơm nội bộ trong phiên bản đầu tiên.

## b) Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp

Bước 1: Tính Velocity trung bình của nhóm.

Velocity của 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point.

Velocity trung bình = (18 + 22 + 20) / 3 = 20 Story Point/Sprint.

Bước 2: Chọn các hạng mục vào Sprint.

| Mã | Hạng mục | Story Point |
| --- | --- | --- |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 |
|  | Tổng cộng | 21 SP |

Lưu ý: Tổng 21 SP cao hơn Velocity trung bình 20 SP. Vì vậy, nhóm nên điều chỉnh phạm vi Sprint để giảm rủi ro.

Phương án phù hợp hơn là chọn SC-06, SC-01, SC-02 và SC-05.

| Mã | Hạng mục | Story Point |
| --- | --- | --- |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 |
|  | Tổng cộng | 19 SP |

Căn cứ lựa chọn: Tổng phạm vi 19 SP gần với Velocity trung bình 20 SP, đồng thời ưu tiên chức năng đăng nhập, đặt suất và hủy suất ăn. Chức năng đánh giá món ăn có thể được thực hiện nếu không ảnh hưởng đến mục tiêu chính của Sprint.

Tuy nhiên, nhóm cần xem xét các phụ thuộc kỹ thuật và thứ tự ưu tiên thực tế trước khi chốt Sprint Backlog.

## c) Viết Sprint Goal

Sprint Goal:

Xây dựng phiên bản đầu tiên của SmartCanteen cho phép nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, đặt suất ăn trực tuyến cho ngày hôm sau và hủy suất ăn trước giờ chốt, giúp thay thế quy trình đăng ký bằng sổ giấy và giảm sai sót trong quản lý suất ăn.

## d) Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất hành động

Dữ liệu theo dõi Sprint:

| Ngày làm việc | Đường lý tưởng (SP còn lại) | Đường thực tế (SP còn lại) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 20 |
| 1 | 18 | 20 |
| 2 | 16 | 19 |
| 3 | 14 | 18 |
| 4 | 12 | 16 |
| 5 | 10 | 15 |

Nhận xét:

Đến hết ngày làm việc thứ 5, nhóm còn 15 SP, trong khi đường lý tưởng chỉ còn 10 SP. Nhóm đang chậm hơn kế hoạch 5 SP. Số Story Point hoàn thành thực tế cũng chưa đạt tốc độ kỳ vọng, có nguy cơ không hoàn thành toàn bộ Sprint Backlog đúng thời hạn.

Hành động đề xuất:

Scrum Team tổ chức trao đổi nhanh để xác định nguyên nhân khiến công việc bị chậm, xử lý các trở ngại đang tồn tại và phối hợp hỗ trợ những thành viên gặp khó khăn. Nhóm cần tập trung hoàn thành các hạng mục quan trọng nhất phục vụ Sprint Goal, đồng thời cập nhật tiến độ hằng ngày để điều chỉnh kế hoạch phù hợp.